Overzicht

| Startdatum | Kick-off OSLO traject: 13/10/2025 |
| --- | --- |
| Einddatum | Voorzien: December 2026 |
| Projectteam | OSLO-team: - Yaron Dassonneville: OSLO traject lead - Arne Daniels: OSLO traject support - Jitse De Cock: Governance & QA Kernteam: - Bert Van Nuffelen, Digitaal Vlaanderen - Geert Van Haute, Departement Omgeving - Pieter Fannes, Departement Omgeving - Philipp Kempf, Departement Omgeving |
| Geplande overlegmomenten | - Publieke werkgroepsessies - Webinar aan einde van publieke reviewperiode |
| Beslissingscriterium | Unanimiteit minus één (U-1) |
| Licentie | Modellicentie gratis hergebruik v1.0 |
| Locatie documentatie | http://data.vlaanderen.be |
| Issue logging | GitHub issue logging |

- Context

  - WAT

Het SSN SOSA VL-project, oftewel voluit ‘Vlaamse Standaard voor sensor, observatie, staalname en actuator’, heeft als doel om de invulling van de reeds ontwikkelde internationale standaarden omtrent de ruime thematiek van sensoren en bemonsteringen op Vlaams niveau te aligneren. We kijken hier voornamelijk naar het W3C/OGC-model SSN SOSA, maar ook naar de alignering met het W3C-model PROV-O en QUDT. Bijkomend zal er ook aandacht zijn voor de overeenstemming met andere internationale modellen zoals p-plan en/of GeoSPARQL. Tenslotte zal er uiteraard ook naar de eerdere lessons learned van eerder OSLO-trajecten worden gekeken, die gebruik maakten van de eerder genoemde internationale standaarden, zoals OSLO Observaties en Metingen, OSLO Bodem- en Ondergrond, OSLO Waterkwaliteit, OSLO Erosiepoel, OSLO Mobiliteit: Intelligente Toegang...

Met dit OSLO-traject willen we tegemoetkomen aan de vraag omtrent de effectieve invulling van de internationale standaarden. Daarom zal er geen specifiek vocabularium of applicatieprofiel worden ontwikkeld in dit traject, maar werken we samen toe naar de validatie van een aantal inspirerende datavoorbeelden en eventuele codelijsten of referentiedata. We focussen ook op het expliciet vastleggen van bepaalde afspraken en procedures rond de invulling van het W3C/OGC SSN SOA model op Vlaams niveau.

  - WAAROM

Het doel van dit OSLO-traject is het ontwikkelen van breedgedragen datavoorbeelden op Vlaams niveau van het W3C/OGC SSN SOSA model. Deze collectie aan datavoorbeelden zullen zorgen voor een gestandaardiseerde en verhelderende informatieoverdracht tussen de verschillende partners.

Tijdens de business werkgroep zullen we een categorisatie maken van de relevante klassen uit het eerdergenoemde W3C/OGC-model SSN SOSA waarin we in de thematische werkgroepen dieper op zullen inzoomen op de invulling ervan op Vlaams niveau. Tijdens deze werkgroepen zullen we normerend werken door speciale aandacht te hebben voor de beste praktijken en designpatronen. Er zal ook aandacht zijn voor het overeenkomen van procedures en afspraken.

Dit traject wordt in opdracht van Departement Omgeving in samenwerking met Digitaal Vlaanderen geleid, in samenwerking met een brede groep van stakeholders. Dit traject moet resulteren in een aantal officieel erkende datavoorbeelden, en eventuele codelijsten via het Stuurorgaan Vlaams Informatie en ICT-beleid.

  - USE CASES

Er zijn verschillende use cases waarvoor de doorvertaling van de internationale W3C/OGC SSN SOSA waardevol is. De hieronder voorgestelde use cases dienen ter inspiratie, maar zijn niet bindend.

Use cases rond het gebruik van SSN SOSA VL:

- Uitwisseling van sensordata over bodem- en waterkwaliteit

- Steden gebruiken SSN/SOSA om gestandaardiseerde sensorgegevens over luchtkwaliteit te integreren voor verbeterde milieuanalyse.

- Boerderijen passen SSN/SOSA toe om bodem- en klimatologische data te standaardiseren en automatische irrigatie te realiseren voor hogere gewasopbrengst.

- Waterbeheerbedrijven gebruiken SSN/SOSA voor het integreren van sensorgegevens over waterniveaus en -kwaliteit, wat bijdraagt aan betere risicoanalyse en -respons.

- Scope

De focus van dit OSLO-traject ligt op het ontwikkelen van breedgedragen datavoorbeelden op Vlaams niveau van het W3C/OGC SSN SOSA model via de gekende OSLO Proces & Methode. Deze collectie aan datavoorbeelden zullen zorgen voor een gestandaardiseerde en verhelderende informatieoverdracht tussen de verschillende partners.  Daarbij komen de verschillende betrokkenen in werkgroepen (zie 5. Mijlpalen en Timing) tot een consensus voor de mogelijke invulling van deze datavoorbeelden.

Er zal daarnaast alignering plaatsvinden met andere internationale standaarden zoals p-plan en/of GeoSPARQL. Uiteraard zal er ook naar de eerdere lessons learned van eerder OSLO-trajecten worden gekeken.

In de eerste business werkgroepsessie zullen we de klassen uit de internationale standaard categoriseren in relevante groepen om nadien tijdens de thematische werkgroepen de invulling van deze klassen te bepalen op Vlaams niveau.

- Stakeholders

De stakeholders zullen tijdens het kick-off overleg verder worden bepaald, maar hieronder wordt er reeds een eerste schets van mogelijke betrokken partijen getoond.

De belanghebbenden van dit traject zijn onder meer, maar niet beperkt tot:

| Stakeholder type | Voorbeelden |
| --- | --- |
| Kernteam | - Digitaal Vlaanderen - Departement Omgeving |
| Overheidsinstanties | - Departement Omgeving - Instituut Natuur- en Bosonderzoek - VMM |
| Onderzoeksinstellingen | - Universiteiten - Hogescholen - Landmeters - Studiebureaus - NGO’s |
| Andere stakeholders | - Energie- en nutsbedrijven - Landbouwers - Geodata-leveranciers - Andere |

  - Succescriteria

Dit traject zal als een succes worden beschouwd wanneer de deliverables wijdverspreid gebruikt en toegepast worden. In eerste instantie binnen de Vlaamse overheid maar ook daarbuiten. In het bijzonder lijsten we volgende criteria op:

1. Er is maximaal afgestemd met alle stakeholders – vermeld in punt 3 – die vertegenwoordigd zijn in minstens één van de werkgroep sessies.

2. De werkgroep sessies resulteren in een stabiel kader aan datavoorbeelden die een consensus vertegenwoordigd van alle deelnemers.

3. De specificatie wordt aanvaard door de werkgroep datastandaarden en het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid.

4. Er zijn tools ter beschikking om implementaties te ondersteunen en te valideren.

5. De specificatie werd geïmplementeerd in minstens één piloot (eerste implementatie) die de meerwaarde van de specificatie in de praktijk bewijzen.

- Deliverables

Na het traject en de werkgroepen zullen volgende deliverables opgeleverd worden:

- Opstellen overzicht informatienoden op basis van analyse, beschikbare documentatie en bestaande standaarden.

- Organiseren van business workshop met stakeholders om de informatienoden te valideren en verder uit te breiden.

- Organiseren en faciliteren van 1 business werkgroep en maximaal 7 thematische werkgroepen (afhankelijk van de noden) met de stakeholdergroep samengesteld uit domeinexperten en verwerking van feedback die uit deze werkgroepen komt.

- Opstellen van herbruikbare documentatie voor het informatiemodel en publicatie op data.vlaanderen.be:

  - Datavoorbeelden

  - Optioneel: codelijsten

  - Optioneel: Afspraken

  - HTML documentatie

- Integratie in het OSLO-stelsel op data.vlaanderen.be

- Mijlpalen en timing

| Datum | Mijlpaal |
| --- | --- |
| Oktober 2025 | Intentieverklaring opstellen en uitnodigen van geïnteresseerden voor eerste business workshop. |
| Schriftelijke procedure - November 2025 | Validatie werkgroep charter – Werkgroep Datastandaarden |
| December 2025 | Business workshop met stakeholders om de informatienoden te valideren en scope verder te verfijnen. |
| Februari 2026 | Eerste thematische workshop (OSLO) |
| Maart 2026 | Tweede thematische workshop (OSLO) |
| April 2026 | Derde thematische workshop (OSLO) |
| Mei 2026 | Vierde thematische workshop (OSLO) |
| Juni 2026 | Vijfde thematische workshop (OSLO) |
| September 2026 | Zesde thematische workshop (OSLO) |
| Oktober 2026 | Opstart publieke reviewperiode – Erkenning ‘Kandidaat-Standaard’ - Werkgroep Datastandaarden |
| Oktober - December 2026 | Publieke reviewperiode |
| Schriftelijke procedure | Einde publieke reviewperiode – Erkenning ‘Standaard’ – Werkgroep Datastandaarden |
| Schriftelijke procedure | Mededeling standaard aan Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid |

- Afhankelijkheden

Tijdens dit traject zal minimaal afgestemd worden met de volgende bestaande initiatieven:

| SSN SOSA W3C/OGC | https://www.w3.org/TR/vocab-ssn/ |
| --- | --- |
| W3C-model prov-o | https://www.w3.org/TR/prov-o/ |
| W3C-model QUDT | https://www.qudt.org/pages/QUDToverviewPage.html |
| P-plan ontology | https://www.opmw.org/model/p-plan/ |
| GeoSPARQL Standard | https://www.ogc.org/standards/geosparql/ |
| OSLO Observaties & Metingen | https://data.vlaanderen.be/standaarden/applicatieprofiel-observaties-en-metingen |
| OSLO Bodem- en Ondergrond | https://data.vlaanderen.be/standaarden/applicatieprofiel-bodem-en-ondergrond |
| OSLO Waterkwaliteit | https://data.vlaanderen.be/standaarden/applicatieprofiel-oslo-waterkwaliteit |
| OSLO Erosiepoel | https://data.vlaanderen.be/standaarden/applicatieprofiel-erosiepoel |
| Integraal milieuverslag | https://www.vlaanderen.be/integraal-milieujaarverslag |